# АДМИНИСТРАЦИЯ

ТИМСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От22.02.2011г. №120

Об утверждении Плана реализации Схемы

территориального планирования Тимского

района Курской области

В соответствии со статьёй 22 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Законом Курской области «О градостроительной деятельности на территории Курской области», Администрация Тимского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План реализации Схемы территориального планирования  Тимского района Курской области, утверждённой решением Представительного    Собрания    Тимского   района   Курской   области № 10

от 05.03.2010 года «Об утверждении Схемы территориального планирования Тимского района Курской области» (далее – План).

2. Главному специалисту-эксперту по вопросам  строительства и архитектуры (Постников А.Н.) обеспечить мониторинг реализации Плана и организацию работы по внесению изменений в План.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Слово хлебороба» и разместить на официальном сайте Администрации Тимского района Курской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации района по аграрной политике, строительству, архитектуре, ЖКХ и охране окружающей среды Павлова А.А.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Тимского района

Курской области                                             В.С. Милюсин

# Утвержден

постановлением Администрации

Тимского района

от 22.02.2011г. г. №120

ПЛАН

реализации Схемы территориального планирования Тимского района, утвержденной Решением Представительного Собрания Тимского района Курской области от 05.03.2010г.№10

| N п/п | Наименование мероприятия | Место размещения | Срок подготовки документац. (градострои- тельной, проектной), год | Срок строитель- ства, реконструк- ции, год | Источник финансиро- вания | Ответствен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры |
| 1 | Межпоселенский газопровод д. Кировка-д.Каменка Тимского района Курской области. | Курская область, Тимский район, Выгорновский с/с | 2011 | 2012 | Областной, местный бюджеты | Комитет строительства и архитектуры Курской области |
| 2 | Газораспределительные сети в с.Соколье | Курская область, Тимский район, Барковский с/с | 2011 | 2011 | Областной, местный бюджеты | Комитет строительства и архитектуры Курской области |
| 3 | Газораспределительные сети в с.Введенка | Курская область, Тимский район, Тимский с/с | 2011 | 2011 | Областной, местный бюджеты | Комитет строительства и архитектуры Курской области |
| 4 | Газораспределительные сети в с. Становое | Курская область, Тимский район, Становской с/с | 2011 | 2011-2012 | Областной, местный бюджеты | Комитет строительства и архитектуры Курской области |
| 5 | Газораспределительные сети в с. Рождественка | Курская область, Тимский район, Барковский с/с | 2011 | 2011-2012 | Областной, местный бюджеты | Комитет строительства и архитектуры Курской области |
| 6 | Газоснабжение д. Шабановка | Курская область, Тимский район, Тимский с/с | 2011 | 2011-2013 | Областной, местный бюджеты | Комитет строительства и архитектуры Курской области |
| 7 | Газоснабжение д. Гнилуши | Курская область, Тимский район, Становской с/с | 2011 | 2011-2013 | Областной, местный бюджеты | Комитет строительства и архитектуры Курской области |
| 8 | Газораспределительные сети в с. Погожее | Курская область, Тимский район, Погоженский с/с | 2011 | 2011-2013 | Областной, местный бюджеты | Комитет строительства и архитектуры Курской области |
| 9 | Межпоселенский газопровод д.Лисий Колодезъ - д.Репьевка | Курская область,Тимский район, Погоженский с/с | 2011 | 2011-2013 | Областной, местный бюджеты | Комитет строительства и архитектуры Курской области |
| 10 | Газораспределительные сети в с. 1-е Выгорное | Курская область, Тимский район, Тимский с/с | 2011 | 2011-2011 | Областной, местный бюджеты | Комитет строительства и архитектуры Курской области |
| 11 | Строительство электромеханической скважины в д. Каменка | Курская область, Тимский район, Выгорновский с/с | 2011 | 2011 | Областной, местный бюджеты | Администрация Выгорновского с/с |
| 12 | Строительство электромеханической скважины в с. Становое | Курская область, Тимский район, Становской с/с | 2011 | 2011 | Областной, местный бюджеты | Администрация Становского с/с |
| 13 | Строительство электромеханической скважины в с. Рогозецкий Колодезъ | Курская область, Тимский район, Ленинский с/с | 2011 | 2011 | Областной, местный бюджеты | Администрация Ленинского с/с |
| 14 | Строительство электромеханической скважины в с. Заречье | Курская область, Тимский район, Успенский с/с | 2011 | 2011 | Областной, местный бюджеты | Администрация Успенского с/с |
| 15 | Строительство электромеханической скважины в с. Погожее | Курская область, Тимский район, Погоженский с/с | 2011 | 2011 | Областной, местный бюджеты | Администрация Погоженского с/с |
| 16 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Становое | Курская область, Тимский район, Становской с/с | 2011 | 2011-2012 | Местный бюджет | Администрация Становского с/с |
| 17 | Реконструкция водопровода в с. 1-е Выгорное | Курская область, Тимский район, Тимский с/с | 2011 | 2011 | Местный бюджет | Администрация Тимского с/с |
| 18 | Реконструкция ГТС в п. Тим | Курская область, Тимский район, п. Тим | 2011 | 2011 | Областной, местный бюджеты | Администрация п.Тим |
| 19 | Капитальный ремонт водопровода в п.Тим ул. Комарова, ул. Ульяновская. | Курская область, Тимский район, п. Тим | 2011 | 2011 | Местный бюджет | Администрация п.Тим |
| 20 | Капитальный ремонт и реконструкция объектов и сетей теплоснабжения в м.о. | Курская область, Тимский район | 2012-2013 | 2013-2014 | Местный бюджет | Администрация Тимского района |
|  | Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры |
| 21 | Реконструкция спортивного комплекса в п. Тим | Курская область, Тимский район, п. Тим | 2011 | 2011-2013 | Областной, местный бюджеты | Администрация Тимского района, Администрация п.Тим |
| 22 | Строительство спортивной площадки в п.Тим | Курская область, Тимский район, п. Тим | 2011 | 2011- 2012 | Областной, местный бюджеты | Администрация Тимского района, Администрация п.Тим |
| 23 | Строительство Дома Культуры в п.Тим | Курская область, Тимский район, п. Тим | 2011- 2012 | 2012-2016 | Областной, местный бюджеты | Администрация Тимского района, Администрация п.Тим |
| 24 | Строительство стадиона на 1000 человек | Курская область, Тимский район, п. Тим | 2012 | 1013-2015 | Местный бюджет | Администрация Тимского района |
| 25 | Капитальный ремонт детского сада « Солнышко» | Курская область, Тимский район, п. Тим | 2011 | 2011-2012 | Местный бюджет | Управление образования Администрации Тимского района |
| 26 | Капитальный ремонт Тимской Средней Общеобразовательной школы | Курская область, Тимский район, п. Тим | 2011 | 2011-2013 | Областной, местный бюджеты | Управление образования Администрации Тимского района |
| 27 | Капитальный ремонт ЦРБ Тимского района | Курская область, Тимский район, п. Тим | 2011 | 2011-2014 | Областной, местный бюджеты | Администрация Тимского района, Администрация п.Тим |
| Реконструкция существующих и строительство новых объектов энергетики |
| 28 | Строительство уличного освещения протяж. 750 м. | Курская область, Тимский район, п. Тим, ул. К. Маркса |  | 2011 | Собственные средства предприятия | Филиал ОАО «Курскэнерго» |
| 29 | Освещение спортплощадки в п.Тим | Курская область, Тимский район, п. Тим |  | 2011-2012 | Собственные средства предприятия | Филиал ОАО «Курскэнерго» |
| 30 | Реконструкция и вынос ВЛ-10КВТ фид.515 с территории старого кладбища | Курская область, Тимский район, п. Тим |  | 2012 | Собственные средства предприятия | Филиал ОАО «Курскэнерго» |
| 31 | Строительство блочной 2-х трансформаторной подстанции с АВР-10 КВ | Курская область, Тимский район, п.Тим |  | 2012 | Собственные средства предприятия | Филиал ОАО «Курскэнерго» |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |
| 32 | Строительство сельских автомобильных дорог к населённым пунктам не связанными дорогами общего пользования с твёрдым покрытием | Курская область, Тимский район |  |  | Областной бюджет | Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области |
| 33 | Строительство автодороги с.2-е Выгорное – с.3-е Выгорное | Курская область, Тимский район | 2011-2012 | 2011-2012 | Областной бюджет | Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области |
| 34 | Строительство автодороги в с. Становое | Курская область, Тимский район, Становской с/с | 2011-2012 | 2011-2012 | Областной бюджет | Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области |
| 35 | Реконструкция автомобильной дороги ст. Кривецкая-Мантурово-а.д. «Лукьяновка-Тим» | Курская область, Тимский район | 2015-2020 | 2015-2020 | Областной бюджет | Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области |
| 36 | Реконструкция автомобильной дороги «Лукьяновка-Тим» -Ястребовка-Старый Оскол | Курская область, Тимский район | 2015-2020 | 2015-2020 | Областной бюджет | Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области |
| 37 | Реконструкция автомобильной дороги Лукьяновка-Тим-«Курск-Борисоглебск» | Курская область, Тимский район | до 2020 | до 2020 | Областной бюджет | Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области |
| 38 | Привидение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для принятия их в сеть дорог общего пользования | Курская область, Тимский район |  |  | Местный бюджет | Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области |
| Иные объекты капитального строительства |
| 39 | Полигон «Твёрдых бытовых отходов» | Курская область, Тимский район | 2011-2012 | 2012-2015 | Экологический фонд | ОГУ « Курское областное экологическое управление» |
| 40 | Строительство блочной котельной. | Курская область, Тимский район, Ленинский с/с. с.Волобуевка. | 2011 | 2011 | Местный бюджет | Администрация района, Администрация Ленинского с/с |
| Мероприятия в сфере снижения риска ЧС природного и техногенного характера |
| Подраздел « Реконструкции РАСЦО (Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения) населения о чрезвычайных ситуациях и мероприятиях гражданской обороны » |
| 41 | Реконструкция Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) | 28 районов Курской области | 2012-2013 | 2014-2016 | Областной бюджет | ГУ МЧС России по Курской области |
| Подраздел « Инженерная защита территорий от подтоплений и затоплений » |
| 42 | Схема Инженерной защиты территорий Тимского района от подтоплений и затоплений |  | 2013 | 2014-2022 | Федеральный и областной бюджеты | Администрация Тимского района |
| 43 | Капитальный ремонт ГТС муниципальной собственности | Территории МО | 2012-2016 | 2013-2018 | Федеральный бюджет, средства организаций. | Администрации муниципальных образований, организации |
| Подраздел « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности » |
| 44 | Пожарное депо на 2 автомобиля и караул | Курская область, тимский район, Барковский с/с, д. Барковка. | 2011 | 2012 | областной бюджет | Противопожарная служба Курской области |
| 45 | Пожарное депо на 2 автомобиля и караул | Курская область, Тимский район, Быстрецкий с/с С. Быстрецы | 2011 | 2012 | областной бюджет | Противопожарная служба Курской области |
| 46 | Реконструкция системы противопожарного водоснабжения поселений района | Муниципальные образования района | 2013 | 2014 | Бюджеты МО, федеральный бюджет | Администрации муниципальных образований,Администрация района |
| 47 | Строительство оборудованного подъезда для забора воды в целях пожаротушения | Муниципальные образования района | 2012 | 2013-2014 | Бюджеты МО, средства инвесторов | Администрации муниципальных образований |
| Подраздел « Реконструкции АСЦО (автоматизированной системы централизованного оповещения) населения района о чрезвычайных ситуациях и мероприятиях гражданской обороны » |
| 48 | Реконструкция автоматизированной системы централизованного оповещения района о ЧС (АСЦО) (от районного центра до центров сельсоветов) |  | 2012 | 2013-2014 | Бюджет района с финансированием областного бюджета | Администрация Тимского района |
| Подраздел « пункты управления гражданской обороны (в защитных сооружениях ГО )» |
| 49 | Защищённое рабочее помещение пункта управления Администрации Тимского района ( Защитное сооружение 4 класса, вместимостью 50 человек ) | Курская область, Тимский район, п.Тим | 2011 | 2012 | Бюджет района с финансированием областного бюджета | Администрация Тимского района |
| 50 | Капитальный ремонт и реконструкция убежищ и ПРУ (собственности МО и организаций) | Территории МО, здания муниципальной собственности | 2012-2014 | 2013-2016 | Бюджеты МО и средства организации | Администрации муниципальных образований, организации |

Приложение

К Плану реализации

Схемы территориального планирования

Тимского района Курской области

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ТИМСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

План реализации Схемы территориального планирования Тимского района Курской области ( далее – План) не устанавливает расходные обязательства муниципального района « Тимский район » Курской области, а определяет перечень, приоритетность и последовательность реализации мероприятий по размещению и строительству, а так же реконструкции объектов капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Указанный перечень составлен на основе предложений органов местного самоуправления, предприятий и организаций Тимского района, учтенных в составе мероприятий Схемы территориального планирования Тимского района Курской области.

Учитывая, что объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, указываются и обосновываются в федеральных, областных программах, программах соответствующих ведомств, содержащих эти мероприятия, финансово-экономическое обоснование мероприятий плана строится на основе учета нормативных правовых актов Российской Федерации и Курской области, устанавливающих расходные обязательства Курской области в соответствующих сферах деятельности, ответственных за реализацию мероприятий Плана.