Прокуратура Кореневского района провела проверку исполнения подрядчиком обязательств при капитальном ремонте крыши многоквартирного дома в Кореневском районе.

Прокуратурой района в рамках надзорной деятельности проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства в части исполнения ООО «Стройреконструкция» обязательств, предусмотренных договором на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме.

Установлено, что ООО «Стройреконструкция» в соответствии с договором подряда производило капитальный ремонт крыши многоквартирного дома в Кореневском районе.

В нарушение требований законодательства, а также договора подряда ООО «Стройреконструкция» не смогло исполнить обязательства по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме в установленный срок. Фактически работы были окончены на месяц позже положенного срока.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района в адрес руководителя ООО «Стройреконструкция» внесла представление, в котором потребовала рассмотреть вопрос о привлечении допустивших нарушение лиц к дисциплинарной ответственности.

В отношении главного-инженера ООО «Стройреконструкция» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта). Оно направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка Кореневского судебного района.

Указанный вопрос остается на контроле прокуратуры района.

Помощник прокурора Кореневского района                                      М.И. Сергеев