АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОШНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.02.2020 года

д. Ворошнево

№ 18

Об организации и проведении

мероприятий в период весеннего половодья

на территории Ворошневского сельсовета

Курского района Курской области

В целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска вод, недопущению чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории Ворошневского сельсовета Курского района Курской области в 2020 году:

- Создать оперативный штаб по контролю пропуска паводковых вод и превентивных мероприятий на территории Ворошневского сельсовета Курского района Курской области  в составе шести  человек (приложение 1).

- Утвердить План по подготовке объектов к бесперебойной и надежной работе по предотвращению возможных аварийных ситуаций в период весеннего паводка (приложение 2).

- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ворошневского сельсовета 			Н.С. Тарасов

Приложение № 1

к Распоряжению №18 от 19.02.2020 года

Состав

штаба по подготовке и проведении мероприятий в период весеннего половодья 2020 года на территории Ворошневского сельсовета Курского района Курской области

| 1 | Тарасов Николай Сергеевич – Глава Ворошневского сельсовета |
| --- | --- |
| 2 | Буданцева Лариса Владимировна – Зам.Главы Ворошневского сельсовета |
| 3 | Вялых Константин Николаевич – специалист ГО и ЧС |
| 4 | Сороковой Юрий Павлович – начальник участка МУП ЖКХ «Родник» |
| 5 | Букреева Валентина Николаевна – ведущий специалист по первичному воинскому учету |
| 6 | Марков Владимир Анатольевич – водитель Администрации Ворошневского сельсовета |

Приложение № 2

к Распоряжению № 18 от 19.02.2020 года

П Л А Н

организационных и практических мероприятий по подготовке и проведении в период весеннего половодья  2020 года на территории Ворошневского сельсовета Курского района Курской области в период

- Осмотр и опробование затворов водозаборных устройств и их подъемных механизмов, защитных решеток, сороочистных и промывочных устройств.

- Организовать контроль за уровнем воды на водных объектах и информирование население о паводковой обстановке.

- Работы по очистке водостоков ливневой канализации, работы по герметизации колодцев хозяйственно-бытовой канализации.

- Создание аварийных запасов материалов, инструментов, водоотливных устройств, транспортных и других средств.

- Организовать контроль за качеством питьевой воды.

- Организовать подготовку рабочих для аварийно восстановительных работ.

7.  На период паводка при необходимости установить круглосуточное                     дежурство работников Администрации Ворошневского сельсовета

8. Направить информационные письма предприятиям и организациям, расположенным на территории Ворошневского сельсовета около   гидротехнических сооружений.