УТВЕРЖДЕНА

решением ОКУ «Центр закупок Курской области»

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНА: Директор МКУК Коммунарского СДК

Медвенского района Курской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Долженкова

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на право заключения контракта с**

**МКУК «Коммунарский сельский дом культуры» Медвенского района Курской области**

**на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания Спасский сельский Дом культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35**

**(Регистрационный номер 09-05/18465)**

Консультант отдела строительства и ЖКХ

Пономаренко Наталья Владимировна

8-951-335-74-75

**2020 г.**

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

| **№** | **Наименование** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
| ***Общая информация*** | | |
|  | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) |
| Идентификационный код закупки  Уникальный номер позиции плана-графика | *203461500587546150100100050014399243*  *202008443000732001000005* |
| **2.** | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | **https://www.tektorg.ru/** |
| ***Информация о заказчике*** | | |
|  | Наименование заказчика | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ''КОММУНАРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ'' МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|  | Место нахождения заказчика | Российская Федерация, Курская обл, Медвенский р-н, Высокое с |
|  | Почтовый адрес заказчика | Российская Федерация, 307043, Курская обл, Медвенский р-н, Высокое с |
|  | Адрес электронной почты заказчика | lgnezdilova@yandex.ru |
|  | Номер контактного телефона заказчика | 7-47146-48422 |
|  | Ответственное должностное лицо заказчика (с указанием номера контактного телефона) | ФИО - ДОЛЖЕНКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА  Должность - ДИРЕКТОР  тел. 7-47146-48118  **Email. lgnezdilova@yandex.ru** |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | ФИО – ДОЛЖЕНКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА  Должность – ДИРЕКТОР  Номер контактного телефона (с указанием кода города) – 7-47146-48118  Адрес электронной почты – lgnezdilova@yandex.ru |
| ***Информация об объекте закупки*** | | |
|  | Наименование объекта закупки и количество товара, объем работ, услуг | **Капитальный ремонт фасада здания Спасский сельский Дом культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35**  Количество (с указанием единицы измерения) и код по ОКПД2 – указано в Приложении № 1 к Документации. |
|  | Описание объекта закупки | Указано в Приложении № 2 к аукционной документации |
| ***Информация о цене контракта*** | | |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги | 1 316 060,00 |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги | Приложение № 3 к аукционной документации. |
|  | Источник финансирования | местный бюджет, включая средства, выделенные в форме субсидий из областного бюджета |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Национальная валюта Российской Федерации – российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не применяется |
| ***Условия контракта*** | | |
|  | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35 |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | с момента заключения контракта до 30 сентября 2020 г. |
| ***Преимущества участникам и ограничения участия*** | | |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со [статьей 28](consultantplus://offline/ref=A3EF6891EA4C2161FE4E4AD799E1BCA42B5DBF79A6ACE4F9D05D71541CE7F2C694BBBEFBB665521C78k9G) Закона (участие учреждений и предприятий уголовно - исполнительной системы) | Не предоставляются |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со [статьей 29](consultantplus://offline/ref=A3EF6891EA4C2161FE4E4AD799E1BCA42B5DBF79A6ACE4F9D05D71541CE7F2C694BBBEFBB665521C78k9G) Закона (участие организаций инвалидов) | Не предоставляются |
|  | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика,исполнителя,установленное  в соответствии  со статьей 30 Закона | Установлено  Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям, предъявляемым п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и (или) социально ориентированные некоммерческие организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». |
| ***Требования к участникам*** | | |
|  | Единые требования к участникам (ст 31 Закона) | 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (п 1 ч 1 ст 31 Закона): **не установлены.**  2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.  3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.  4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.  5. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.  6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  7. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  9. Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.  10. Участник закупки не является офшорной компанией.  11. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
|  | Дополнительные требования к участникам (ч 2, 2.1 ст 31 Закона) | Не установлено |
| ***Обеспечение заявки на участие в аукционе*** | | |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 1,00 % 13 160,60 ((Тринадцать тысяч сто шестьдесят) руб. 60 коп.) |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке | Устанавливается регламентом электронной площадки.  Обеспечение заявки на участие в конкурсе или аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе осуществляется участником закупки.  Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки. Это правило не применяется при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса электронной форме и электронного аукциона.  Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=3FF4428575CFC3C5CDAC4A0E3E299616399C84DA7D78CC15DCD4CD127EJFuDN) Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.  Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих операций:  1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с требованиями статьи 44 Закона. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника закупки по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в течение срока, установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Закона;  2) перечисление в случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, денежных средств в размере обеспечения соответствующей заявки:  а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.  Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации.  Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в таких электронных процедурах на специальном счете участника закупки прекращается банком в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с [частью 2 статьи 24.1](consultantplus://offline/ref=3FF4428575CFC3C5CDAC4A0E3E299616399683DC7B70CC15DCD4CD127EFD12F0C9E9128643J9uEN) Закона, на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, в случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, и в порядке, определенном в соответствии с [частью 2 статьи 24.1](consultantplus://offline/ref=3FF4428575CFC3C5CDAC4A0E3E299616399683DC7B70CC15DCD4CD127EFD12F0C9E9128643J9uEN) Закона.  Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм побанковской гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со [статьей 104](consultantplus://offline/ref=3FF4428575CFC3C5CDAC4A0E3E299616399683DC7B70CC15DCD4CD127EFD12F0C9E912844B9EC34DJ4u1N) Закона.  Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки. Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета, заключаемым участником закупки.  В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении трех и более заявок участника закупки комиссиями по осуществлению закупок принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о закупке, по основаниям, установленным [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=7158E014E58BA2FDAB2029B9D7D67A58280D8F33A29FBA7390CB9737CC0668BA658AA8BB749EC712BBAECE96182CA05E594E81B492yEz7M) и [2 части 4 статьи 54.7](consultantplus://offline/ref=7158E014E58BA2FDAB2029B9D7D67A58280D8F33A29FBA7390CB9737CC0668BA658AA8BB749FC712BBAECE96182CA05E594E81B492yEz7M), [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=7158E014E58BA2FDAB2029B9D7D67A58280D8F33A29FBA7390CB9737CC0668BA658AA8BC7590C54DBEBBDFCE152DBF405E579DB693EFy7zDM) и [2 части 6 статьи 69](consultantplus://offline/ref=7158E014E58BA2FDAB2029B9D7D67A58280D8F33A29FBA7390CB9737CC0668BA658AA8B5749D9817AEBF969B1933BE59405283B5y9zAM) Закона, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника закупки в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случая, если судом, контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении такой заявки решение признано не соответствующим требованиям настоящего Федерального закона. При этом оператор электронной площадки направляет в банк информацию о таком участнике закупки через тридцать дней со дня, следующего за днем размещения на электронной площадке в отношении каждой третьей заявки протокола, указанного в [части 12 статьи 54.7](consultantplus://offline/ref=7158E014E58BA2FDAB2029B9D7D67A58280D8F33A29FBA7390CB9737CC0668BA658AA8BB7293C712BBAECE96182CA05E594E81B492yEz7M), [части 8 статьи 69](consultantplus://offline/ref=7158E014E58BA2FDAB2029B9D7D67A58280D8F33A29FBA7390CB9737CC0668BA658AA8BA7092C712BBAECE96182CA05E594E81B492yEz7M) Закона. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации осуществляет предусмотренное настоящей частью перечисление денежных средств, о чем в течение одного часа уведомляет участника закупки.  Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, должна соответствовать требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=E8FC34A3799BA89016B4ADB8D50EE87E821A4624334DB62516C2221188C6E6D8445874DCA1E378C2866785BAC7F0876E1D935274o0q7N) настоящего Федерального закона.  Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.  При установлении [требований](consultantplus://offline/ref=CF476209D0D2824DF7FAE7B8C128F1E21EEFED635F8B76CB992D1299A827F296CAF5CFB2DA286799618C0BF64A7435FF7C71AADE554F9826OC66M) к банкам Правительство Российской Федерации устанавливает требования к размеру собственных средств (капитала) банка и уровню кредитного рейтинга, присвоенного российской кредитной организации одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Центральным банком Российской Федерации в реестр кредитных рейтинговых агентств, по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации в соответствии с методологией, соответствие которой требованиям [статьи 12](consultantplus://offline/ref=CF476209D0D2824DF7FAE7B8C128F1E21DEEEA6D5B8476CB992D1299A827F296CAF5CFB2DA28669F638C0BF64A7435FF7C71AADE554F9826OC66M) Федерального закона от 13 июля 2015 года N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" подтверждено Центральным банком Российской Федерации.  Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о соответствии банка, не включенного в перечень, установленным требованиям либо о несоответствии банка, включенного в перечень, установленным требованиям, такие сведения направляются Центральным банком Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в течение пяти дней со дня выявления указанных обстоятельств для внесения соответствующих изменений в перечень.  В банковскую гарантию включается условие о правезаказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. |
| ***Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)*** | | |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта | 5 % |
| Размер обеспечения гарантийных обязательств | 1,00 % НМЦК 13 160,60 руб |
| **27.** | Порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта, гарантийных обязательств | Исполнение контракта,гарантийные обязательства могут обеспечиваться:  - предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=871E25E6DFD794CD4D9BEAEB058043FEA0B1C0E4E8B121FC63D01677AE56D76B4097F3FB5D0F5E44LBCAI) Закона, или  - внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.  Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=3BE912B7D3F0CFD7EB2D4D58682E9AC362FBFA399C2F4CD1774259631AA57C963440DBD22B959D93920EAB1775504A57B38B537760C9FC28G5SFI) настоящего Закона.  Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств принимает банковскую гарантию, выданную банком, соответствующим [требованиям](consultantplus://offline/ref=7666C969C88C44D55039718AFD761EA10D5C2638C2C6B4A59F0E77FCB8FB081FCC63997A66E14F3FE1F4C54DEE86D30FB269FF7D1BD86547QDJAI), установленным Правительством Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный [частью 1.2](consultantplus://offline/ref=7666C969C88C44D55039718AFD761EA10C542633C6C8B4A59F0E77FCB8FB081FCC63997865E1446BB5BBC411A8D6C00DB169FD7B04QDJ3I) статьи 45 Закона.  При установлении [требований](consultantplus://offline/ref=AFB463FE4073E25E66EEA5CE5D170CA265832F01F1F750C9839F0985492BDDDA01AF1DBB131CAD80nDa9M) к банкам Правительство Российской Федерации устанавливает требования к размеру собственных средств (капитала) банка и уровню кредитного рейтинга, присвоенного российской кредитной организации одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Центральным банком Российской Федерации в реестр кредитных рейтинговых агентств, по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации в соответствии с методологией, соответствие которой требованиям [статьи 12](consultantplus://offline/ref=AFB463FE4073E25E66EEA5CE5D170CA26682280FF5F850C9839F0985492BDDDA01AF1DBB131CAC86nDaBM) Федерального закона от 13 июля 2015 года N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" подтверждено Центральным банком Российской Федерации.  Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.  В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.  В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](consultantplus://offline/ref=C0B5E57DB4F6189ECA891C7E78C30C6A18D067DF6F835D0F9355C5C0A23329F9076BE616CC57221EA861846982A46DAD26E963A2849Bj4b4I) и [7.3](consultantplus://offline/ref=C0B5E57DB4F6189ECA891C7E78C30C6A18D067DF6F835D0F9355C5C0A23329F9076BE616CC57211EA861846982A46DAD26E963A2849Bj4b4I) статьи 96 Закона. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.  В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](#Par2) и [7.3](#Par4) статьи 96 Закона.  Предусмотренное [частями 7](consultantplus://offline/ref=BB81FC652859A04CE2C88F9500048E4097894EA41D74F4F2ABE5CA957E4B2A00E287211C53DF9D773A1531160C4E66DF9C2D04FE4A0Bs9d6I) и [7.1](#Par0) статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.  В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с [частью 30 статьи 34](consultantplus://offline/ref=3C10F57DA39A58F7BE8CE871303938ADCB37A47717811EFF0172656567BB24452526635132F8A6A009B7EE9BC66218CBD769625BB44FB244I), [пунктом 9 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=3C10F57DA39A58F7BE8CE871303938ADCB37A47717811EFF0172656567BB24452526635130FAA1A009B7EE9BC66218CBD769625BB44FB244I), [частью 7 статьи 96](consultantplus://offline/ref=3C10F57DA39A58F7BE8CE871303938ADCB37A47717811EFF0172656567BB24452526635132F8A9A009B7EE9BC66218CBD769625BB44FB244I) Закона возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.  Положения Закона об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=608FE42D9933475396A2A09ACCF6FA446F46AB963A4C970EE42DF6954B10CDB49107AF48C12B29B86CF4F8B421018DB0A5F04B7D05AB8B72C5jCI) Закона, не применяются в случае:  1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;  2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;  3) заключения бюджетным учреждением, государственными, муниципальными, унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.  Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513A2D2BD6E1C2558B60C544119F261A937B7CD3FC94ACB35031D42F1F808E272E4967FB25CB89644AC149FDF327F6809kFI) Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=6CE7F6420D75F50BF513A2D2BD6E1C2558B60C544119F261A937B7CD3FC94ACB35031D42F1F904E47DE4967FB25CB89644AC149FDF327F6809kFI) Закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.  В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона.  В случае, если предложенная участником закупки цена Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в документации о закупке.  К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. |
|  | Срок предоставления обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств | Обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем аукциона при подписании контракта.  Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется победителем аукциона до подписания документа о приемке. |
|  | Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств | **расчетный счет:** 40302810738073000104  **лицевой счет:** 05443027320  **БИК:** 043807001  **Наименование:** ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК  **ИНН:** 4615005875  **КПП: 461501001** |
|  | Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со [статьей 35](consultantplus://offline/ref=05CF46557EDB6B0852C6A826CC5DFEB0D14CB5EF4EF8C23B485DD812CB0EA5BE9092F93AA1087E19g33AH) Закона | Не предусмотрено |
| ***Информация о заключении контракта*** | | |
|  | Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем электронного аукциона в соответствии со статьей 83.2. Закона.  В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта (за исключением [части 2.1](consultantplus://offline/ref=B330B55C863CAD9FFB87F1D01C0981D45E521D5853640FA3CC65CE899FF0EDAF38868AC30A55108D97EB94E2D44D8832C894EC58ACD1h3d0J) статьи 83.2 Закона), предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, а также включения информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара).  В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный [частью 4](#Par4) статьи 83.2. Закона.  В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с [частью 2](#Par2) статьи 83.2. Закона, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры.  В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке в соответствии с [частью 4](#Par4) статьи 83.2. Закона протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры.  В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных [частью 5](#Par5) статьи 83.2. Закона, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с [частью 3](#Par3) статьи 83.2. Закона, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.  В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. |
|  | Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные Законом, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 ст.83.2 Закона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
|  | Возможность увеличить количество товара при заключении контракта | Не установлена |
| ***Информация об изменении и расторжении контракта*** | | |
|  | Возможность заказчика изменить условия контракта | Заказчик вправе изменить условия контракта в соответствии со статьей 95 Законаи частью 65 статьи 112 Закона |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями [частей 8](consultantplus://offline/ref=9B45F0216E152CE23729551729572E8EC16196339A598EEB5C5D27840CCD090EE0E81BF0194494ADQ1f7I) - [25 статьи 95](consultantplus://offline/ref=9B45F0216E152CE23729551729572E8EC16196339A598EEB5C5D27840CCD090EE0E81BF0194494ABQ1f1I) Закона | Установлена |
| ***Прочие условия*** | | |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
| ***Информация о порядке и сроках подачи заявок*** | | |
|  | Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.  Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.  Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:  1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);  Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 статьи 66 Закона,может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.  **Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:**  1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона (рекомендуется заполнить по форме, указанной в Приложении № 4, при этом участник аукциона вправе заполнить сведения по своей форме);  2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктом 1 части 1](consultantplus://offline/ref=B5D209FDFEB69EBEF41903DA86354657DAFDE8E60F9822DB2B24CE163AAE9AC41E8F0ED9387E8A9Fn1xEN) [статьи 31](consultantplus://offline/ref=B5D209FDFEB69EBEF41903DA86354657DAFDE8E60F9822DB2B24CE163AAE9AC41E8F0EDFn3xCN) (при наличии таких требований) Закона : **не требуется**  а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктами 3](consultantplus://offline/ref=B5D209FDFEB69EBEF41903DA86354657DAFDE8E60F9822DB2B24CE163AAE9AC41E8F0ED9387E8A9Fn1x0N) - [9 части 1 статьи 31](consultantplus://offline/ref=B5D209FDFEB69EBEF41903DA86354657DAFDE8E60F9822DB2B24CE163AAE9AC41E8F0ED9387F8E9Cn1x1N) Закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);  3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром: ***не требуется****;*  4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со [статьями 28](consultantplus://offline/ref=B5D209FDFEB69EBEF41903DA86354657DAFDE8E60F9822DB2B24CE163AAE9AC41E8F0ED9387E8A9Dn1x1N) и [29](consultantplus://offline/ref=B5D209FDFEB69EBEF41903DA86354657DAFDE8E60F9822DB2B24CE163AAE9AC41E8F0ED9387E8A9En1xAN) Закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;  6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами*:* ***не установлено****.*  7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного [частью 3 статьи 30](consultantplus://offline/ref=B5D209FDFEB69EBEF41903DA86354657DAFDE8E60F9822DB2B24CE163AAE9AC41E8F0ED9387E8A9En1x1N) Закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки):***установлено.***  В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3, 5, 8.2 статьи 66 Федерального Закона № 44 – ФЗ, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения***.*** |
|  | Место подачи заявок участников | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки. |
|  | Порядок подачи заявок участников | Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона, зарегистрированным в единой информационной системе и аккредитованным на электронной площадке, оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частью 37 документации. Указанные электронные документы подаются одновременно. При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с [частями 2](consultantplus://offline/ref=0ABE931CAB7DBFEC16E2B02B59DC71E2CA07705A69BBAAE8E02A1F17E17D13428A3DF3465945F56702D370CB29C57A6C9DB78371C56B9768HCVEJ) и [2.1 статьи 31](consultantplus://offline/ref=0ABE931CAB7DBFEC16E2B02B59DC71E2CA07705A69BBAAE8E02A1F17E17D13428A3DF3405D4EA232428D299A6C8E776B82AB8377HDV2J) настоящего Закона установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с [частью 13 статьи 24.2](consultantplus://offline/ref=0ABE931CAB7DBFEC16E2B02B59DC71E2CA07705A69BBAAE8E02A1F17E17D13428A3DF346584CF468528960CF609076729CAE9D74DB68H9VEJ) настоящего Закона оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. |
|  | Дата и время окончания подачи заявок | 05 августа 2020 года 09 -00 (время московское) |
| ***Информация о процедуре рассмотрения заявок и подведения итогов аукциона*** | | |
|  | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | 05 августа 2020 года |
|  | Дата проведения аукциона | 05 августа 2020 года |
| ***Информация о предоставлении разъяснений документации*** | | |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.  При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  Дата начала срока предоставления разъяснений:  27 июля 2020 года  Дата окончания срока предоставления разъяснений:  04 августа 2020 года |

Приложение № 1 к аукционной документации

**Наименование объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код по ОКПД 2** | **Единица измерения** | **Количество** | **Начальная (максимальная) цена за ед. изм., руб.** | **Начальная (максимальная) цена контракта, руб.** |
| 1 | Капитальный ремонт фасада здания Спасский сельский Дом культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35 | **43.99.90.190** | УСЛ ЕД | 1.00 | **1 316 060,00** | **1 316 060,00** |
| **ИТОГО:** | | | | | | **1 316 060,00** |

Приложение № 2 к аукционной документации

**Описание объекта закупки\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работы** | **Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку товара (далее гарантийные обязательства), работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара** |
| 1. | Капитальный ремонт фасада здания Спасский сельский Дом культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35 | Объем выполняемых работ должен осуществляться в соответствии с проектно-сметной документвцией, указанным в Приложении № 2.1**1** к аукционной документации,характеристики и показатели основных используемых товаров (материалов) должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 2.1**1**к аукционной документации.  Используемые материалы и оборудование для выполнения работ должны быть новыми, не бывшими в употреблении, ремонте, в том числе, у которых не были восстановлены потребительские свойства.  Качество работ должно соответствовать действующим в РФ требованиям технических регламентов, СНиП, СП, ГОСТ и иной нормативно-технической документации. Материалы, конструкции, изделия, используемые при выполнении всех работ, должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям технических регламентов, государственным стандартам (ГОСТ) РФ, техническим условиям (ТУ) их производителя, а также нормам пожарной безопасности.  В случае наличия в локальном сметном расчете видов работ, для выполнения которых необходимо наличие лицензии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», данные работы должны быть выполнены организацией, имеющей действующую лицензию на проведение таких работ. | Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на срок не менее 5 (пять) лет. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ Объекта |

1 В случае указания в сметной документации и (или проектной документации) на товарный знак следует читать этот товарный знак со словами «или эквивалент».

\* В случае если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология применение других показателей обусловлены потребностью заказчика.

Приложение № 3 к аукционной документации

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**по капитальному ремонту фасада здания Спасский сельский Дом культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные характеристики объекта закупки** | Объем выполняемых работ должен осуществляться в соответствии с проектно-сметной документацией. Качество работ должно соответствовать действующим в РФ требованиям технических регламентов, СНиП, СП, ГОСТ и иной нормативно-технической документации. Материалы, конструкции, изделия, используемые при выполнении всех работ, предусмотренных Контрактом должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям технических регламентов, государственным стандартам (ГОСТ) РФ, техническим условиям (ТУ) их производителя, а также нормам пожарной безопасности. |
| **Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:** | Проектно-сметный метод |
| **Расчет НМЦК** | Для определения начальной максимальной цены контракта использовался проектно-сметный метод (сводный сметный расчет стоимости строительства). Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен в соответствии с положениями Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»  Начальная (максимальная) цена контракта составляет –  **1316060,00 руб.** |
| **Дата подготовки обоснования НМЦК: 16.06.2020 г.** | |

**Исполнитель:**

Контрактный управляющий,

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

" " 2020 г.

Приложение № 4 к аукционной документации

**Сведения об участнике закупки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование сведений** | **Данные участника** |
| 1 | Наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица) | *Указать* |
| 2 | Место нахождения (для юридического лица) | *Указать* |
| 3 | Почтовый адрес участника такого аукциона | *Указать* |
| 4 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) | *Указать* |
| 5 | Паспортные данные (для физического лица) | *Указать* |
| 6 | Место жительства (для физического лица) | *Указать* |
| 7 | Номер контактного телефона | *Указать* |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица) | *Указать* |
| 9 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей участника аукциона | *Указать* |
| 10 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника аукциона | *Указать* |
| 11 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона | *Указать* |

Руководитель участника закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(Ф.И.О)**

Приложение № 5 к аукционной документации

**ПРОЕКТ КОНТРАКТА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_**

**Капитальный ремонт фасада здания Спасский сельский Дом культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области,**

**расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35**

**(ИКЗ 203461500587546150100100050014399243)**

с. Высокое

Медвенского района

Курской области «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Муниципальный заказчик – Муниципальное казенное учреждение культуры «Коммунарский сельский Дом культуры», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Долженковой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), по результатам электронного аукциона и на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Подрядчик в установленные сроки, согласно Контракту, обязуется *выполнить работы по капитальному ремонту фасада здания Спасский сельский Дом культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35* (далее – Объект).*,* а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом

1.2. Место выполнения работ: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35.

1.3. Качество работ должно соответствовать действующим в РФ требованиям технических регламентов, СНиП, СП, ГОСТ и иной нормативно-технической документации. Материалы, конструкции, изделия, используемые при выполнении работ, должны быть надлежащего качества и соответствовать требованиям технических регламентов, государственных стандартов (ГОСТ) РФ, технических условий (ТУ) производителя, а также нормам пожарной безопасности.

1.4. Объем и содержание работ определены проектно-сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту) и Контрактом.

1.5. Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания Спасский сельский Дом культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35, выполняется Подрядчиком с использованием собственного оборудования, инструментов, расходных материалов, собственными силами.

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА**

2.1. Цена Контракта, составляет \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_ коп., включая НДС \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_ коп. (если НДС не облагается, указать основание).

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, а в случае, предусмотренном [частью 24 статьи 22](consultantplus://offline/ref=0460A48FD46A854914A74BBD563D6E53F04D8C704CE9D9F69C2E6957F6F620764C534BC48600D976F1FDA08B81AD03DF175BBDE2F906nCo1L) Федерального Закона № 44-ФЗ, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке (Приложение № 1 к Контракту), за исключением случаев:

а) снижения цены по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

б) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

в) случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость выполненных работ по капитальному ремонту фасада здания Спасский сельский Дом культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35 и материалов, необходимых для выполнения работ, включая их доставку на объект, монтаж, страхование, стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов, уплату налогов, обязательных платежей, сборов, расходов за пользование энергоресурсами, а также иные расходы Подрядчика, необходимые для исполнения Контракта.

2.4. Заказчик уменьшает цену Контракта, подлежащую уплате Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контакта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации муниципальным заказчиком.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях за счет средств местного бюджета, включая средства, выделенные в виде субсидий из областного бюджета.

2.6. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится за счет лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 2020 год Заказчиком в российских рублях на счет Подрядчика, по факту выполненных Работ, предусмотренных Контрактом на основании счета, счета – фактуры, подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ формы № КС -2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, на расчетный счет Подрядчика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения указанных документов, оформленных надлежащим образом.

2.7. Оплата по настоящему Контракту третьим лицам не допускается.

2.8. Заказчик несет расходы по оплате выполненных Подрядчиком работ до дня уведомления последнего об уменьшении ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства Объекта.

2.9. Расходы по оплате работ, выполненных без согласия Заказчика Подрядчиком после дня уведомления Подрядчика Заказчиком, возлагаются на Подрядчика.

2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (Подрядчику), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

**3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Срок выполнения работ: **с момента заключения контракта до «30» сентября 2020 г. включительно.**

3.2. Датой начала выполнения Работ по настоящему Контракту считается день, следующий за днем подписания Контракта.

3.3. Датой окончания работ по Контракту считается день, следующий за днем направления Подрядчиком уведомления об окончании работ (в случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту).

3.4. Датой приемки работ по Контракту считается дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ.

3.5. Конечный срок выполнения Работ является существенным условием Контракта. В случае несоблюдения указанных сроков, Представитель Заказчика телефонограммой по телефонному номеру, указанному в реквизитах Контракта вызывает Представителя Подрядчика на составление акта, фиксирующего нарушения сроков, либо уведомляет Подрядчика письменно. Срок прибытия Представителя Подрядчика для составления акта о фиксации нарушения сроков не более 12 часов с момента отправления телефонограммы. Подрядчик должен обеспечить возможность приема телефонограмм по телефонному номеру, указанному в реквизитах Контракта в рабочее время: ежедневно с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, кроме субботы, воскресенья и иных нерабочих дней в соответствии с законодательством РФ. В случае необеспечения приема телефонограмм, не прибытия Представителя Подрядчика в регламентированный срок – акт фиксации нарушения сроков составляется Представителем Зказчика самостоятельно и считается принятым Подрядчиком.

3.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, а Заказчик принять их, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

3.7. В случае досрочного прекращения работ по Контракту Стороны подписывают акт сдачи-приемки фактически выполненных работ за соответствующий период.

3.8. Конечный срок выполнения Работ является исходным для определения имущественных (штрафных) санкций/неустоек в случаях нарушения сроков выполнения работ.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Обеспечивает необходимыми материально-техническими, трудовыми ресурсами и строительной техникой: поставляет все необходимые для выполнения Работ товары (материалы, изделия), оборудование, конструкции и строительную технику. Осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

Подрядчик несет полную ответственность за все имущество, товары, используемые при выполнении работ (материалы, изделия) и оборудование, а также за сохранность принадлежащих Подрядчику строительной техники, выполненных (выполняемых) работ, находящихся в пределах границ Объекта производства работ. В случае причинения ущерба, утраты, порчи работ или любой их части по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами устранить дефекты с тем, чтобы работы по их завершении отвечали требованиям Контракта. При поставке импортного оборудования и материалов все таможенные формальности осуществляет и оплачивает Подрядчик в счет стоимости Контракта.

4.1.2. Допуск рабочего персонала Подрядчика, а также машин и механизмов осуществлять по согласованию с Заказчиком.

4.1.3. В течение 5 (пять) рабочих дней с момента подписания Контракта назначить ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ и поставку материалов и оборудования Подрядчика на Объект, после чего направить Заказчику уведомление. В уведомлении должны содержаться: фамилия, имя, отчество представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа/доверенности о назначении представителей.

4.1.4. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям настоящего Контракта и законодательства Российской Федерации, в том числе в части качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правила, государственным стандартам и т.п.), лицензирования законодательством Российской федерации.

4.1.5. Обеспечивать устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ, а также в течение гарантийного срока за свой счет.

4.1.6. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обязательств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

4.1.7. Уведомлять Заказчика в установленный срок пунктом 7.2. Контракта о готовности Объекта к приемке и сдать Объект Заказчику с оформлением отчетных документов, указанных в пункте 7.2. Контракта.

4.1.8. Нести ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контакта материалов, оборудования, изделий до сдачи результата работ по каждому виду исполнения Контракта Заказчика.

4.1.9. Обеспечить до сдачи результата работ Заказчику уборку Объекта.

4.1.10. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, оборудования, изделий, в том числе беспрепятственного допускать представителей Заказчика к конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.1.11. Предоставить Заказчику информацию и документы о ходе исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Заказчика запроса на предоставление таких информации и документов.

4.1.12. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

**4.2. Подрядчик имеет право:**

4.2.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом выполненных и принятых работ Заказчиком.

4.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом досрочное исполнение обязательств по Контракту не является основанием для досрочной оплаты Заказчиком выполненных работ.

4.2.3. Запрашивать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта, при наличии такой документации и информации у Заказчика.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таким обязанностей.

4.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с Контрактом, гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

**4.3. Заказчик обязан:**

4.3.1. Выдать Подрядчику техническую документацию на Объект и при необходимости исходные данные для выполнения Работ в согласованном объеме и составе.

4.3.2. Передать Подрядчику по Акту, подписанному уполномоченными представителями Подрядчика, Заказчика и эксплуатирующей организации (в случае наличия), на период выполнения Работ до их сдачи Заказчику Объект, пригодный для начала производства Работ.

4.3.3. Обеспечить доступ на Объект персонала, строительной техники, материалов и оборудования Подрядчика.

4.3.4. Произвести платежи по Контракту в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

4.3.5. Осуществлять контроль за качеством выполняемых работ, технический надзор за соответствием выполненных Работ исполнительной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям.

4.3.6. Выполнять другие обязательства, вытекающие из условий Контракта.

**4.4. Заказчик вправе:**

4.4.1. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.4.2. Осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ, а также соблюдение Подрядчиком требований безопасности и требований охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.4.3. Проводить непосредственный осмотр и проверку соблюдения сроков и качества работы, а также безопасности выполнения работы, соблюдения Подрядчиком требований охраны окружающей среды, в любое время по согласованию с Подрядчиком.

4.4.4. Привлекать независимых экспертов для проверки качества выполненных работ Подрядчиком, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**5. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН И РАБОТНИКИ ПОДРЯДЧИКА**

5.1. Каждая из Сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта обязана предоставить другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения Контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Контракта (далее – Представитель), с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), а также контактном номере телефона с приложением оригиналов доверенностей.

Стороны обязуются письменно в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга об изменениях в составе Представителей (в том числе об изменении или прекращений их полномочий) с приложением документов, подтверждающих полномочия данных лиц.

5.2. Представители Подрядчика обязаны принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по Контракту, представлять необходимую информацию на бумажном носителе и (или) в электронном виде в объеме, необходимом для проведения совещаний.

5.3. Работники Подрядчика должны соответствовать требованиям, установленным трудовым, градостроительным законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы.

**6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ПРИЕМКА ОБЪЕКТА**

6.1. Приемка работ по Контракту, приемка Объекта осуществляются Сторонами в соответствии действующим контрактом.

6.2. При завершении выполнения работ по Контракту Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), об их завершении (далее – уведомление о завершении работ) с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:

- подписанного со своей стороны акта выполненных работ (по форме КС-2, КС-3);

- исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов;

счета на оплату работ и счета-фактуры.

6.3. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 6.2 Контракта:

- осуществляет осмотр выполненных работ при участии Подрядчика;

- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие локальному сметному расчету;

- подписывает представленный акт выполненных работ, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.

6.4. Подрядчик за свой счет и в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления в письменной форме устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документации.

6.5. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком.

6.6. Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при наличии) и дату их составления.

6.7. К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа (в том числе акта выполненных работ, актов скрытых работ, актов испытаний и других документов) Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Заказчика строительный контроль (при его наличии). Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), и (или) документы, не подписанные Сторонами, Заказчиком не принимаются.

6.8. После завершения выполнения работ по капитальному ремонту фасада здания Спасский сельский Дом культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ на Объекте и готовности предъявить весь объем выполненных работ на Объекте к приемке и передаче его Заказчику с приложением документов, в том числе подписанных им:

- акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах (акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3);

- исполнительной документации на выполненные работы;

- счета на оплату работ и счета-фактуры.

6.9. Заказчик обязан рассмотреть документы, указанные в пункте 6.8 Контракта, в порядке, установленном пунктами 6.3 и 6.5 Контракта, и после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний подписать акт выполненных работ.

6.10. В случае, если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

6.11. До приемки окончательных работ Объекта по акту приемки выполненных работ Объекта риск его случайной гибели или повреждения несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику после подписания им указанного акта.

6.12. Объект признается выполненным в полном объеме со дня подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

**7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА**

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектно-сметной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, установленного пунктом 7.3 Контракта.

7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектно-сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).

7.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на срок не менее 5 (пять) лет. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ Объекта (форма КС-2).

7.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 7.3 Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

7.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

7.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

7.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.3 Контакта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения.

7.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

7.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

7.10. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.

7.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

7.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3-9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) (за исключением случая, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством РФ) и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей:

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.11. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.12. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком предусмотренных Контрактом обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за поставленный товар на сумму начисленной неустойки (штрафов, пеней).

8.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.15. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами.

8.16. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.17. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.18. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.19. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту.

8.20. В 2020 году штрафные санкции, начисленные Исполнителю, могут быть списаны в соответствие с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации

**9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

9.1. Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере \_\_ % от цены, по которой заключается контракт (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп.).

В случае если предложенная «Подрядчиком» цена Контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со [статьей 37](consultantplus://offline/ref=11CCB161CE16BA4A1F01CAC96C23AA923CDBC8F763D9D91DBC2444950DC37D22D36BC29FC565A7FCY4I8O) Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае, если предложенная участником закупки цена Контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в документации о закупке.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9.2. Банковские реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств:

УФК по Курской области (МКУК «Коммунарский СДК», л/с 05443027320)

ИНН 4615005875, КПП 461501001

р/с 40302810738073000104

БИК 043807001

в ОТДЕЛЕНИИ КУРСК, г. Курск.

а) назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на капитальный ремонт фасада здания Спасский сельский Дом культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35.

б) назначение платежа: Обеспечение гарантийных обязательств по контракту № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

9.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=3BE912B7D3F0CFD7EB2D4D58682E9AC362FBFA399C2F4CD1774259631AA57C963440DBD22B959D93920EAB1775504A57B38B537760C9FC28G5SFI) Федерального закона № 44-ФЗ.

9.6. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком до оформления документа о приемке.

9.7. Способ обеспечения гарантийных обязательств выбирается Подрядчиком самостоятельно и может быть в виде:

- безотзывной банковской гарантии, оформленной в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающий установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;

- или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения гарантийных обязательств.

9.8. В случае если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская гарантия, то в банковской гарантии должен быть указан срок действия гарантии по обеспечению исполнения Контракта.

Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](#Par1865) Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, а именно: неисполненные обязательства по поставке товара, гарантийных обязательств, по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, в том числе в случае расторжения Контракта.

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований [ст. 44 и 96](#Par1865) Федерального закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=480DC0676FBD1F220945B757485824C71C13B833010DA053CE47F555C9FB237D020F5B7E8A6AF4F1z5oBF) документов, предоставляемых Зказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в [частях 2](#Par839) и [3](#Par848) статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;

3) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий.

9.9. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона № 44-ФЗ; порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

9.10. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9.11. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, сроках возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

9.12. Предусмотренные настоящим Контрактом гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Срок предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств *\_\_\_\_\_ (указывается срок обеспечения гарантийных обязательств).*

Размер обеспечения гарантийных обязательств\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.\_\_\_коп.

9.13. Все споры между гарантом и бенефициаром подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курской области.

9.14. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в течение не более 15 (пятнадцати) дней, с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

9.15. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9.16. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств поставщику (подрядчику, исполнителю) производится в срок равный 30 дням с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) гарантийных обязательств, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного [частью 3 статьи 30](consultantplus://offline/ref=5BA9F17415234B14140F4AF9B27DE4FAC1CFBD2C134BA4EB87F6FF7AB079513DE707FEF70565A6094B4558FDBFFD3A16DC089BB83Fb0X9I) Федерального закона 44-ФЗ, в срок равный 15 дням с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) гарантийных обязательств.

**10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2020 года, за исключением гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

10.2. Все изменения и дополнения к контракту оформляются в письменном виде и подписываются надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона.

10.5. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 65 статьей 112 Федеральным закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законок № 44-ФЗ.

10.6 Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.7. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ / результата выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

**11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

11.1. Претензии Сторон, возникшие в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров.

11.2. Срок досудебного урегулирования составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения письменного обращения (претензии) одной из Сторон.

В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке.

11.3. В рамках настоящего Контракта Стороны принимают следующий порядок обмена корреспонденцией, способ направления корреспонденции Сторона инициатор направления корреспонденции выбирает самостоятельно:

а) путем направления электронного документа на адрес электронной почты, указанный в реквизитах Стороны, получателя корреспонденции подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

б) путем направления почтового письма с отметкой о получении на почтовый адрес, указанный в реквизитах Стороны получателя корреспонденции;

в) нарочным по адресу нахождения (юридическому адресу) указанному в реквизитах Стороны получателя корреспонденции.

11.4. Сторона получатель корреспонденции обязана обеспечить своевременное получение корреспонденции по реквизитам, указанным в данном Контракте. В случае не обеспечения получения корреспонденции в соответствии с требованиями настоящего Контракта или не уведомления об изменении реквизитов корреспонденция считается врученной немедленно с момента составления акта фиксирующего невозможность передачи корреспонденции.

**12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон.

12.1.1. Дополнительно Стороны вправе продублировать Контракт на бумажном носителе на тех же условиях, что и контракт, заключенный в электронной форме в 2 (двух) экземплярах, идентичных друг другу и оригиналу Контракта, заключенному в электронной форме.

12.2. Официальным языком Контракта является русский язык, и он признается Сторонами Контракта основным для решения всех вопросов, касающихся значения или интерпретации Контракта.

12.3. Настоящий Контракт имеет 2 (два) приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

- приложение № 1 к контракту – проект сметы контракта контракта на капитальный ремонт фасада здания Спасский сельский Дом культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35.

- приложение № 2 к контракту проектно-сметная документация

12.4. Подрядчик обязан письменно в течение 3 (трех) рабочих дней после произошедших изменений сообщать Заказчику об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса; банковских реквизитов; принятии решения о реорганизации, ликвидации или введения процедуры банкротства.

12.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

**13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **Муниципальное казённое учреждение культуры "Коммунарский сельский дом культуры"**  **Юридический адрес:** 307043, Курская область, Медвенский район, с. Высокое, д.131А.  **ИНН/КПП:** 4615005875/461501001  УФК по Курской области (МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области), **л/счет** 03443027320,  **р/счет** 40204810945250000368 в ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК, г. Курск,  **БИК:** 043807001 | **ПОДРЯДЧИК** |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Директор    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / **Т.А. Долженкова**/  М.П. | Подрядчик:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Приложение № 1 к Контракту

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Проект сметы контракта**

Капитальный ремонт фасада здания Спасский сельский Дом культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб | |
| На ед.<1> | Всего<2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт фасада здания Спасский сельский Дом культуры – филиала МКУК «Коммунарский СДК» Медвенского района Курской области, расположенного по адресу: 307040, Курская область, Медвенский район, д. Спасское, дом 35 | комплекс | 1 | 1 316 060,00 | 1 316 060,00 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта без НДС<> |  |  |  |  |
|  | НДС 20 % |  |  |  |  |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта с НДС<> |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | Подрядчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

Примечание:

Графы 1 - 4 сметы контракта заполняются в соответствии с проектом сметы без изменения их содержания.

<1> В графе 5 "На единицу измерения" указываются расчетные удельные показатели цены конструктивных решений и комплексов работ (на единицу измерения).

<2> В графе 6 "Всего" указывается цена каждого конструктивного решения (элемента) или комплекса (вида) работ, определенная как произведение значений графы 4 и графы 5.

Графы 5 - 6 сметы контракта заполняются путем указания цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

<3> Значения в строках "Начальная (максимальная) цена контракта без НДС, с НДС" не указываются по причине возможного заключения контракта с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками НДС и заполняются непосредственно по итогам аукциона.

Приложение № 2 к Контракту

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«Проектно-сметная документация»1**

Приложено отдельным файлом

1 В случае указания в сметной документации (и /или техническом задании) на товарный знак следует читать этот товарный знак со словами «или эквивалент»..