

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ОБОЯНСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

306230, Курская обл., г. Обоянь, ул. Шмидта д.6, kso4616@rambler.ru

**АКТ №3**

по результатам проверки результативности использования средств дорожного фонда Обоянского района Курской области в 2015 году.

г.Обоянь 04.04.2016 г.

**Основания для проведения проверки:** Федеральный закон от 07.02.2011

N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Приказ №31 от 31.12.2015 «Об утверждении плана деятельности Контрольно-счетного органа Обоянского района Курской области на 2016 год», Приказ председателя Контрольно-счетного органа Обоянского района Курской области «О проведении проверки результативности использования средств дорожного фонда Обоянского района Курской области в 2015 году» №5 от 26.02.2016, удостоверение на право проведения контрольного мероприятия №1 от 26.02.2016.

**Цель проверки:** проверка результативности использования средств дорожного фонда Обоянского района Курской области в 2015 году.

**Предмет проверки:** нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета муниципального района «Обоянский район» Курской области, платежные и первичные документы, регистры бюджетного учета и бюджетная отчетность, подтверждающие совершение операций со средствами муниципального района «Обоянский район» Курской области в результативности использования средств дорожного фонда Обоянского района Курской области в 2015 году.

**Объект контрольного мероприятия:** Администрация Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области – получатели межбюджетных трансфертов для организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

**Метод проведения проверки:** Выборочный.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 29.02.2016 года по 25.03.2016 года.

**Проверяемый период:** 2015 год.

**Исполнители:**

**Руководитель группы:** Председатель Контрольно-счетного органа Обоянского района Курской области – Шеверев Сергей Николаевич.

**Члены группы:** Ведущий инспектор Контрольно-счетного органа Обоянского района Курской области - Климова Любовь Вячеславовна.

1. **Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих осуществление дорожной деятельности на территории Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области.**

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и реализации части 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района «Обоянский район» Курской области было принято Решение Представительного Собрания Обоянского района Курской области № 2/19- II от 29 марта 2013 г.«О создании муниципального дорожного фонда».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального района «Обоянский район» Курской области было принято Решение Представительного Собрания Обоянского района Курской области № 5/22- III от 26 декабря 2014 г. «О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Обоянского район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления сельских поселений на территории муниципального района «Обоянский район» Курской области», в соответствии с которым органам местного самоуправления сельских поселений на территории муниципального района «Обоянский район» Курской области передаются полномочия органов местного самоуправления муниципального района в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация Обоянского района Курской области организовала исполнение вышеуказанного решения путем заключения соответствующих соглашений.

12 февраля 2015 заключено соглашение между Администрацией Обоянского района Курской области и Администрацией Афанасьевского сельсовета Обояснокго района Курской области о передаче осуществления части полномочий.

В соответствии, с заключенным соглашением, муниципальному образованию Афанасьевский сельсовет в 2015 году были выделены межбюджетные трансферты для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в сумме 666433,0 рублей.

В том числе в течение 2015 года:

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | **Сумма** |
| 23.03.2015 | 207249,25 |
| 18.05.2015 | 51020,42 |
| 10.06.2015 | 51020,42 |
| 03.07.2015 | 51020,41 |
| 16.07.2015 | 51020,41 |
| 17.08.2015 | 51020,41 |
| 10.09.2015 | 51020,43 |
| 27.10.2015 | 51020,43 |
| 16.11.2015 | 51020,43 |
| 03.12.2015 | 51020,39 |
| **ИТОГО** | **666433,00** |

Согласно Решения собрания депутатов Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области №67/328 от 14.08.2015 «О проведении работ по ремонту дорог в с. Камынино», в связи с неудовлетворительным состоянием дорог в с. Камынино, в целях приведения их в надлежащее состояние, Собрание депутатов Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области приняло решение следующего содержания:

- провести ремонт дорог в с. Камынино: по ул. Молодежная, ул. Непочетовка, ул. Сергеевка;

- на проведение работ Администрации Афанасьевского сельсовета выделить из бюджета Афанасьевского сельсовета денежные средства в сумме:

- 759634,42 руб., поступивших в 2014 году (Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ);

- 612245,00 руб., поступивших иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Обоянский район» Курской области на оказание финансовой поддержки бюджетам поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением в 2015 году: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);

- контроль за исполнением решения возложить на Главу Афанасьевского сельсовета Германову Л.С.

1. **Анализ объемов бюджетных ассигнований и объемов финансирования дорожной деятельности из бюджета Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области**

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области муниципальному образованию «Афанасьевский сельсовет» выдано свидетельство о государственной регистрации права №46-46/017-46/017/004/2015-255/1 от 14.07.2015г.

Документы-основания:

- разрешение на строительство №1 от 28.11.2008г., орган выдачи Администрация Камынинского сельсовета Обоянского района Курской области;

- выписка из реестра муниципального имущества объектов недвижимости муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области от 30.06.2015г.;

- Постановление Администрации Камынинского сельсовета Обоянского района Курской области №18 от 08.06.2006г.

Вид права: собственность.

Кадастровый (или условный) номер: 46:16:110101:504

Объект права: объект незавершенного строительства, назначение: Сооружения дорожного транспорта. Степень готовности объекта -16%, протяженность 5705 м.

Адрес (местоположение): Курская область, р-н Обоянский, с/с Афанасьевский, с. Камынино.

Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Курской области выдан Кадастровый паспорт объекта незавершенного строительства №46/15-1-55532 от 20 февраля 2015г.

Выписка из реестра муниципального имущества объектов недвижимости муниципального образования «Афанасьевский сельсовет» Обоянского района Курской области на 01.02.2016 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Адрес | Основание нахождения | Инвентарный номер/ дата и номер паспорта БТИ | Год ввода в эксплуатацию  | Прортяженность (м) | Балансовая стоимость, руб.  | Техническое состояние |
| Автомобильная дорога пос. Камынино (незавершенное строительство) | Курская область, Обоянский район, Афанасьевский сельсовет, с. Камынино | Свидетельство о государственной регистрации права№46БА 084371 от 14.07.2015 г. | - | В стадии строительства | 5705 | 43963,0 | Удовлетв |

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино» №134-Р от 15.10.2015г., были выделены денежные средства в сумме 98828,10 руб., из средств Администрации Афанасьевского сельсовета на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино от дома Немцевой Р. И. (ул. Молодежная, д.15) до начала огорода Сергеевой М. Б.

(ул. Молодежная, д.14а) протяженностью 70 м., согласно представленных документов:

- договор подряда №10 от 08.10.2015г., с ИП «Чернышов Александр Михайлович»;

- акт о приемке выполненных работ №1 от 15.10.2015г.;

- счет на оплату №41 от 15.10.2015г.;

- локальная смета №1;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 15.10.2015г.;

- акт приемки выполненных работ от 16.10.2015г.;

- платежное поручение №360247 от 16.10.2015г., в сумме 98821,10 руб.;

- платежное поручение №814240 от 15.12.2015г., в сумме 7,00 руб.

***В ходе проверки данных документов было обнаружено, что в локальной смете №1 отсутствует дата составления данной сметы.***

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино» №135-Р от 19.10.2015г., были выделены денежные средства в сумме 98828,10 руб., из средств Администрации Афанасьевского сельсовета на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино от начала огорода Сергеевой М. Б. (ул. Молодежная, д.14 а) до дома Сергеевой М. Б. (ул. Молодежная, д.14 а) протяженностью 70 м., согласно представленных документов:

- договор подряда №11 от 12.10.2015г., с ИП «Чернышов Александр Михайлович»;

- счет на оплату №42 от 19.10.2015г.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 19.10.2015г.;

- локальная смета №2;

- акт о приемке выполненных работ №1 от 19.10.2015г.;

- акт приемки выполненных работ от 20.10.2015г.;

- платежное поручение №378649 от 20.10.2015г., в сумме 98828,10 руб.

В ходе проверки данных документов было обнаружено, что в локальной смете №2 отсутствует дата составления данной сметы.

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино» №140-Р от 23.10.2015г., были выделены денежные средства в сумме 98828,10 руб., из средств Администрации Афанасьевского сельсовета на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино от дома Сергеевой М. Б. (ул. Молодежная, д.14 а) до дома Мамаевой М. М. (ул. Непочетовка, д. 7) протяженностью 70 м., согласно представленных документов:

- договор подряда №12 от 14.10.2015г., с ИП «Чернышов Александр Михайлович»;

- локальная смета №3;

- акт о приемке выполненных работ №1 от 20.10.2015г.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 20.10.2015г.;

- счет на оплату №43 от 20.10.2015г.;

- акт приемки выполненных работ от 21.10.2015г.;

- платежное поручение №408276 от 23.10.2015г., в сумме 98828,10 руб.

В ходе проверки данных документов было обнаружено, что в локальной смете №3 также отсутствует дата ее составления.

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино» №141-Р от 23.10.2015г., были выделены денежные средства в сумме 98828,10 руб., из средств Администрации Афанасьевского сельсовета на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино от дома Мамаевой М. М. (ул. Непочетовка, д. 7) до дома Молодцовой Л. В. (ул. Непочетовка, д. 5) протяженностью 70 м., согласно представленных документов:

- договор подряда №13 от 16.10.2015г., с ИП «Чернышов Александр Михайлович»;

- локальная смета №4;

- акт о приемке выполненных работ №1 от 23.10.2015г.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 23.10.2015г.;

- счет на оплату №44 от 23.10.2015г.;

- акт приемки выполненных работ от 26.10.2015г.;

- платежное поручение №408278 от 23.10.2015г., в сумме 98828,10 руб.

В ходе проверки данных документов было обнаружено, что в локальной смете №4 отсутствует дата ее составления.

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино» №143-Р от 28.10.2015г., были выделены денежные средства в сумме 98828,10 руб., из средств Администрации Афанасьевского сельсовета на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино от дома Молодцовой Л. В. (ул. Непочетовка, д. 5) до дома Ильина О. В. (ул. Непочетовка, д. 2) протяженностью 70 м., согласно представленных документов:

- договор подряда №14 от 19.10.2015г., с ИП «Чернышов Александр Михайлович»;

- локальная смета №5;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 26.10.2015г.;

- акт о приемке выполненных работ №1 от 26.10.2015г.;

- счет на оплату №45 от 26.10.2015г.;

- акт приемки выполненных работ от 27.10.2015г.;

- платежное поручение №446140 от 29.10.2015г., в сумме 98828,10 руб.

В ходе проверки данных документов было обнаружено, что в локальной смете №5 отсутствует дата составления данной сметы.

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино» №144-Р от 28.10.2015г., были выделены денежные средства в сумме 98828,10 руб., из средств Администрации Афанасьевского сельсовета на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино от дома Ильина О. В. (ул. Непочетовка, д. 2) до дома Фидорчук Н. Н. (ул. Непочетовка, д. 20) протяженностью 70 м., согласно представленных документов:

- договор подряда №15 от 21.10.2015г., с ИП «Чернышов Александр Михайлович»;

- акт о приемке выполненных работ №1 от 27.10.2015г.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 27.10.2015г.;

- локальная смета №6;

- счет на оплату №46 от 27.10.2015г.;

- акт приемки выполненных работ от 28.10.2015г.;

- платежное поручение №446141 от 29.10.2015г., в сумме 98828,10 руб.

В ходе проверки данных документов было обнаружено, что в локальной смете №6 отсутствует дата составления данной сметы.

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино» №149-Р от 02.11.2015г., были выделены денежные средства в сумме 98828,10 руб., из средств Администрации Афанасьевского сельсовета на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино от дома Фидорчук Н. Н. (ул. Непочетовка, д. 20) до дома Давидян Е. С. (ул. Сергеевка, д. 25) протяженностью 70 м., согласно представленных документов:

- договор подряда №16 от 23.10.2015г., с ИП «Чернышов Александр Михайлович»;

- локальная смета №7;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 29.10.2015г.;

- счет на оплату №47 от 29.10.2015г.;

- акт о приемке выполненных работ №1 от 29.10.2015г.;

- акт приемки выполненных работ от 30.10.2015г.;

- платежное поручение №474764 от 03.11.2015г., в сумме 98828,10 руб.

В ходе проверки данных документов было обнаружено, что в локальной смете №7 отсутствует дата составления данной сметы.

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино» №150-Р от 02.11.2015г., были выделены денежные средства в сумме 98828,10 руб., из средств Администрации Афанасьевского сельсовета на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино от дома Давидян Е. С. (ул. Сергеевка, д. 25) до дома Казановой А. П. (ул. Сергеевка, д. 23) протяженностью 70 м., согласно представленных документов:

- договор подряда №17 от 26.10.2015г., с ИП «Чернышов Александр Михайлович»;

- локальная смета №8;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.10.2015г.;

- акт о приемке выполненных работ №1 от 30.10.2015г.;

- акт приемки выполненных работ от 30.10.2015г.;

- платежное поручение №474763 от 03.11.2015г., в сумме 98828,10 руб.;

- счет на оплату №65 от 30.10.2015г.

В ходе проверки данных документов было обнаружено, что в локальной смете №8 отсутствует дата составления данной сметы.

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино» №152-Р от 09.11.2015г., были выделены денежные средства в сумме 98828,10 руб., из средств Администрации Афанасьевского сельсовета на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино от дома Казановой А. П. (ул. Сергеевка, д. 23) до дома Грушиной М. Г. (ул. Сергеевка, д. 20) протяженностью 70 м., согласно представленных документов:

- договор подряда №18 от 28.10.2015г., с ИП «Чернышов Александр Михайлович»;

- локальная смета №9;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 05.11.2015г.;

- акт о приемке выполненных работ №1 от 05.11.2015г.;

- акт приемки выполненных работ от 06.11.2015г.;

- платежное поручение №511125 от 09.11.2015г., в сумме 98828,10 руб.;

- счет на оплату №66 от 05.11.2015г.

В ходе проверки данных документов было обнаружено, что в локальной смете №9 отсутствует дата составления данной сметы.

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино» №153-Р от 09.11.2015г., были выделены денежные средства в сумме 98828,10 руб., из средств Администрации Афанасьевского сельсовета на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино от дома Грушиной М. Г. (ул. Сергеевка, д. 20) до дома Грушиной Н. И. (ул. Сергеевка, д. 16) протяженностью 70 м., согласно представленных документов:

- договор подряда №19 от 30.10.2015г., с ИП «Чернышов Александр Михайлович»;

- локальная смета №10;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 06.11.2015г.;

- акт о приемке выполненных работ №1 от 06.11.2015г.;

- акт приемки выполненных работ от 09.11.2015г.;

- платежное поручение №511121 от 09.11.2015г., в сумме 98828,10 руб.;

- счет на оплату №67 от 06.11.2015г.

В ходе проверки данных документов было обнаружено, что в локальной смете №10 отсутствует дата составления данной сметы.

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино» №156-Р от 12.11.2015г., были выделены денежные средства в сумме 98828,10 руб., из средств Администрации Афанасьевского сельсовета на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино от дома Грушиной Н. И. (ул. Сергеевка, д. 16) до дома Филипповой З. Г. (ул. Сергеевка, д. 37) протяженностью 70 м., согласно представленных документов:

- договор подряда №20 от 02.11.2015г., с ИП «Чернышов Александр Михайлович»;

- локальная смета №11;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 10.11.2015г.;

- акт о приемке выполненных работ №1 от 10.11.2015г.;

- акт приемки выполненных работ от 11.11.2015г.;

- платежное поручение №547090 от 12.11.2015г., в сумме 98828,10 руб.;

- счет на оплату №68 от 10.11.2015г.

В ходе проверки данных документов было обнаружено, что в локальной смете №11 отсутствует дата составления данной сметы.

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино» №158-Р от 19.11.2015г., были выделены денежные средства в сумме 98828,10 руб., из средств Администрации Афанасьевского сельсовета на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино от дома Филипповой З. Г. (ул. Сергеевка, д. 37) до дома Бирюковой А. В. (ул. Сергеевка, д. 9) протяженностью 70 м., согласно представленных документов:

- договор подряда №21 от 05.11.2015г., с ИП «Чернышов Александр Михайлович»;

- локальная смета №12;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 12.11.2015г.;

- акт о приемке выполненных работ №1 от 12.11.2015г.;

- акт приемки выполненных работ от 13.11.2015г.;

- платежное поручение №613765 от 20.11.2015г., в сумме 98828,10 руб.;

- счет на оплату №69 от 12.11.2015г.

В ходе проверки данных документов было обнаружено, что в локальной смете №12 отсутствует дата составления данной сметы.

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино» №159-Р от 19.11.2015г., были выделены денежные средства в сумме 98828,10 руб., из средств Администрации Афанасьевского сельсовета на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино от дома Бирюковой А. В. (ул. Сергеевка, д. 9) до дома Бирюкова В. А. (ул. Сергеевка,

д. 6) протяженностью 70 м., согласно представленных документов:

- договор подряда №22 от 09.11.2015г., с ИП «Чернышов Александр Михайлович»;

- локальная смета №13;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 16.11.2015г.;

- акт о приемке выполненных работ №1 от 16.11.2015г.;

- акт приемки выполненных работ от 17.11.2015г.;

- платежное поручение №613321 от 20.11.2015г., в сумме 98828,10 руб.;

- счет на оплату №70 от 16.11.2015г.

В ходе проверки данных документов было обнаружено, что в локальной смете №13 отсутствует дата составления данной сметы.

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино» №177/1-Р от 15.12.2015г., были выделены денежные средства в сумме 87114,12 руб., из средств Администрации Афанасьевского сельсовета на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино от дома Бирюкова В. А. (ул. Сергеевка, д. 6) до дома Бирюковой Т. А. (ул. Сергеевка,

д. 3) протяженностью 61,7 м., согласно представленных документов:

- договор подряда №23 от 16.11.2015г., с ИП «Чернышов Александр Михайлович»;

- локальная смета №14;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 23.11.2015г.;

- акт о приемке выполненных работ №1 от 23.11.2015г.;

- акт приемки выполненных работ от 24.11.2015г.;

- платежное поручение №814241 от 15.12.2015г., в сумме 87114,12 руб.;

- счет на оплату №71 от 23.11.2015г.

В ходе проверки данных документов было обнаружено, что в локальной смете №14 отсутствует дата составления данной сметы.

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино» №201-Р от 25.12.2015г., были выделены денежные средства в сумме 33733,80 руб., из поступивших иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Обоянский район» Курской области на оказание финансовой поддержки бюджетам поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением в 2015 году: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино от дома Бирюковой Т. А. (ул. Сергеевка, д. 3) протяженностью 24,0 м., согласно представленных документов:

- локальная смета от 17.11.2015г.;

- договор подряда №24 от 17.11.2015г., с ИП «Чернышов Александр Михайлович»;

- акт о приемке выполненных работ №1 от 20.11.2015г.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 20.11.2015г.;

- счет на оплату №59 от 20.11.2015г.;

- платежное поручение №45501 от 25.12.2015г., в сумме 33733,80 руб.;

- акт приемки выполненных работ от 23.11.2015г.

В ходе проверки данных документов было обнаружено, что в локальной смете от 17.11.2015 отсутствует № данной сметы.

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение работ по очистке снежных заносов по дорогам населенных пунктов» №33-Р от 20.04.2015г., были выделены денежные средства из поступивших иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Обоянский район» Курской области на оказание финансовой поддержки бюджетам поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением в 2015 году: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) в сумме:

1). 2299,00 руб., на проведение работ по очистке снежных заносов по дорогам населенных пунктов с. Камынино и д. Знобиловка по договору гражданско-правового характера от 02.01.2015г.

2). 4023,00 руб., на проведение работ по очистке снежных заносов по дорогам населенных пунктов д. Горяйново, с. Афанасьево, х. Семяновка, с. Нижнее Солотино и д. Бавыкино (от дома №8 до дома №31 по ул. Веселая) по договору гражданско-правового характера от 02.01.2015г., согласно представленных документов:

- договор гражданско-правового характера от 02.01.2015г. с Германовым В. М.;

- акт о приеме работ, выполненных по договору гражданско-правового характера заключенному на время выполнения определенной работы от 03.01.2015г. с Германовым В. М.;

- платежное поручение №283077 от 26.05.2015г., в сумме 3500,00 руб.;

- договор гражданско-правового характера от 02.01.2015г. с Петровым Ю. Н.;

- акт о приеме работ, выполненных по договору гражданско-правового характера заключенному на время выполнения определенной работы от 02.01.2015г. с Петровым Ю. Н.;

- платежное поручение №283069 от 26.05.2015г., в сумме 2000,00 руб.

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение работ по очистке снежных заносов по дорогам населенных пунктов» №34-Р от 20.04.2015г., были выделены денежные средства из поступивших иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Обоянский район» Курской области на оказание финансовой поддержки бюджетам поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением в 2015 году: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) в сумме:

1). 2299,00 руб., на проведение работ по очистке снежных заносов по дорогам населенных пунктов с. Камынино и д. Знобиловка по договору гражданско-правового характера от 05.02.2015г.

2). 4023,00 руб., на проведение работ по очистке снежных заносов по дорогам населенных пунктов д. Горяйново, с. Афанасьево, х. Семяновка, с. Нижнее Солотино и д. Бавыкино (от дома №8 до дома №31 по ул. Веселая) по договору гражданско-правового характера от 06.02.2015г., согласно представленных документов:

- договор гражданско-правового характера от 06.02.2015г. с Германовым В. М.;

- акт о приеме работ, выполненных по договору гражданско-правового характера заключенному на время выполнения определенной работы от 09.02.2015г. с Германовым В. М.;

- платежное поручение №283074 от 26.05.2015г., в сумме 3500,00 руб.;

- договор гражданско-правового характера от 05.02.2015г. с Петровым Ю. Н.;

- акт о приеме работ, выполненных по договору гражданско-правового характера заключенному на время выполнения определенной работы от 06.02.2015г. с Петровым Ю. Н.;

- платежное поручение №283071 от 26.05.2015г., в сумме 2000,00 руб.

На основании Распоряжения Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области «О выделении денежных средств на проведение работ по выравниванию дорог» №38-Р от 21.04.2015г., были выделены денежные средства из поступивших иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Обоянский район» Курской области на оказание финансовой поддержки бюджетам поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением в 2015 году: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) в сумме:

1). 2299,00 руб., на проведение работ по выравниванию дорог по улицам д. Знобиловка по договору гражданско-правового характера от 13.03.2015г.

2). 1150,00 руб., на проведение работ по выравниванию дорог по улицам х. Семяновка, по договору гражданско-правового характера от 19.03.2015г., согласно представленных документов:

- договор гражданско-правового характера от 19.03.2015г. с Алтуниным В. Н.;

- акт о приеме работ, выполненных по договору гражданско-правового характера заключенному на время выполнения определенной работы от 19.03.2015г. с Алтуниным В. Н.;

- платежное поручение №283073 от 26.05.2015г., в сумме 1000,00 руб.;

- договор гражданско-правового характера от 13.03.2015г. с Петровым Ю. Н.;

- акт о приеме работ, выполненных по договору гражданско-правового характера заключенному на время выполнения определенной работы от 14.03.2015г. с Петровым Ю. Н.;

- платежное поручение №283068 от 26.05.2015г., в сумме 2000,00 руб.

В соответствии с платежным поручением №267969 от 22.05.2015г., был перечислен налог на доходы физических лиц, удержанный из заработной платы за 1 кв. 2015г., по договорам гражданско-правового характера (содержание дорог) в сумме 2093,00 рубля.

В соответствии с платежным поручением №267964 от 22.05.2015г., были перечислены страховые взносы в пенсионный фонд на обязательное пенсионное страхование в части финансирования страховой части трудовой пенсии за 1 кв. 2015г., по договорам гражданско-правового характера (содержание дорог) в сумме 3540,46 рублей.

Согласно платежного поручения №267965 от 22.05.2015г., были перечислены страховые взносы ОМС, зачисляемые в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за 1 кв. 2015г., по договорам гражданско-правового характера (содержание дорог) в сумме 820,74 рублей.

**Выводы.**

1. В соответствии, с заключенным соглашением, муниципальному образованию Афанасьевский сельсовет в 2015 году были выделены межбюджетные трансферты для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в сумме 666433,0 рублей.

Из них:

- в соответствии с представленными документами, на проведение ремонта участка дороги в с. Камынино были выделены денежные средства в сумме 645978,80 руб.;

- на проведение работ по очистке снежных заносов по дорогам населенных пунктов, проведение работ по выравниванию дорог, а также на перечисление страховых взносов были выделены денежные средства в сумме 20454,20 руб.

2. В ряде представленных документов отсутствуют обязательные к заполнению реквизиты (номера и даты составления смет).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Контрольно-счетного органа Обоянского района Курской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Н. ШеверевВедущий инспектор Контрольно-счетного органа Обоянского района Курской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Климова |

|  |
| --- |
| Глава Администрации Афанасьевского сельсовета Обоянского района Курской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л. С. ГермановаНачальник отдела Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В. М. Чальцева |

 |