Оценка эффективности реализации

муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие территории Бобрышевского сельсовета Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2014 год

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Ед. измерения | Значение индикаторов и показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в программе | достигнуто | Отклонение от утвержденного значения (+, -, %) | Причины недостижения запланированных значений |
| I | Цель I Улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории Бобрышевского сельсовета, в т.ч молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Строительство (приобретение) жилья для граждан |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |
|  |  | Кв.м |  |  |  |  |
|  |  | Млн.руб. |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |
|  |  | Кв.м |  |  |  |  |
|  |  | Млн.руб |  |  |  |  |
| II | Цель II Комплексное обустройство Бобрышевского сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Строительство общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
|  |  | единиц |  |  |  |  |
|  |  | Уч.мест |  |  |  |  |
|  |  | Млн.руб |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 Строительство плоскостных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |
|  |  | единиц | 1 | 1 | - |  |
|  |  | Кв.м | 1058 | 1058 | - |  |
|  |  | Млн.руб | 5,703 | 5,207 | -496 | Уточнение сметной документации, снижение на аукционе |
| 3 | Задача 3 Строительство учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |
|  |  | единиц |  |  |  |  |
|  |  | Кв.м |  |  |  |  |
|  |  | Млн.руб |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4 Строительство распределительных газовых сетей |  |  |  |  |  |
|  |  | км | 9,369 | 9,711 | +342 | Уточнение проекта при строительстве |
|  |  | Млн.руб | 5,934 | 5,934 | - |  |
| 5 | Задача 5 Строительство локальных сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  | км |  |  |  |  |
|  |  | Млн.руб |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО ЗА 2014 ГОД | Млн. руб | 11,637 | 11,141 | -496 | Уточнение сметной документации, снижение на аукционе |

Глава Бобрышевского сельсовета                                                       С.И.Бобрышев

Оценка эффективности реализации

муниципальной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» за 2013 год

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Ед. измерения | Значение индикаторов и показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в программе | достигнуто | Отклонение от утвержденного значения (+, -, %) | Причины недостижения запланированных значений |
| I | Цель I Повышение уровня и качества газоснабжения в Бобрышевоком сельсовете. |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Газификация сетевым газом домовладений с. Ракитинка Бобрышевского сельсовета |  |  |  |  |  |
|  |  | км | 12,406 |  | 7,7% |  |
|  |  | Млн.руб | 6,433 | 0,500 |  | Объект строительства переходящий на 2014 год |
|  | ИТОГО ЗА 2013 ГОД | Млн. руб | 6,433 | 0,500 | 7,7% |  |

И.о.главы Бобрышевского сельсовета                                                       Е.Е.Угримова

Ход выполнения муниципальной целевой программы

«Устойчивое развитие территории Бобрышевского сельсовета Пристенского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за отчетный 2014 год

| Источники финансирования, направление расходов | Выполнение муниципальной целевой программы за январь – декабрь 2014 года, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой на год | Фактически предусмотрено на год | Профинансировано | в % к общему объему, предусмотренному программой | Выполнено | в % к общему объему, предусмотренному программой |
| Всего, в т.ч. | 11637 | 11166,684 | 11140,516 | 95,7 | 11140,516 | 95,7 |
| Федеральный бюджет | 5642 | 3795,266 | 3795,266 | 67,3 | 3795,266 | 67,3 |
| Областной бюджет | 3797 | 5034,214 | 5034,214 | 132,6 | 5034,214 | 132,6 |
| Местный бюджет | 878 | 631,284 | 631,284 | 72 | 631,284 | 72 |
| Внебюджетные источники | 1320 | 1705,920 | 1679,752 | 127 | 1679,752 | 127 |

Глава Бобрышевского сельсовета                                   С.И.Бобрышево

Ход выполнения муниципальной целевой программы

«Социальное развитие села до 2013 года» за отчетный 2013 год

| Источники финансирования, направление расходов | Выполнение муниципальной целевой программы за январь – декабрь 2014 года, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой на год | Фактически предусмотрено на год | Профинансировано | в % к общему объему, предусмотренному программой | Выполнено | в % к общему объему, предусмотренному программой |
| Всего, в т.ч. | 6433 | 500 | 500 | 7,7 | 500 | 7,7 |
| Федеральный бюджет |  | 133,914 | 133,914 |  | 133,914 |  |
| Областной бюджет |  | 195,972 | 195,972 |  | 195,972 |  |
| Местный бюджет | 485 | 25,114 | 25,114 | 5,2 | 25,114 | 5,2 |
| Внебюджетные источники | 540 | 145,000 | 145,000 | 26,8 | 145,000 | 26,8 |

Объект строительства переходящий на 2014 год.

И.о.главы Бобрышевского сельсовета                                                         Е.Е.Угримова