Мониторинг

реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» отчетный период 2015 год

Ответственный исполнитель: управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование МП основного мероприятия, контрольного события | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализ-ации мероп-риятия | Факт окончания реализа-ции мероприя-тия, наступле-ния контроль-ного собы-тия | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| преду-смотре-но МП | кассовое испол-нение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области» | | | | | | | | |
| 1 | Контрольное событие 1.3. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | Заклю-чены конт-ракты | Подписаны акты выполнен-ных работ | 2398,2 | 2398,2 | 2 |

Начальник управления строительства,

архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ,

транспорта, связи и ГО ЧС Администрации

Черемисиновского района А.С.Здоровцов

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, областного бюджета,**

**бюджетов государственных внебюджетных фондов,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на**

**реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы, ведомственной  целевой программы,  основного мероприятия | Источники  ресурсного  обеспечения | Оценка  расходов  [<1>](#Par1465) | Фактические  расходы [<2>](#Par1466) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» | всего | 37181,7 | 37181,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 34733,5 | 34733,5 |
| местные бюджеты | 2398,2 | 2398,2 |
| государственные  внебюджетные фонды  Российской  Федерации |  |  |
| территориальные  государственные  внебюджетные фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области» | всего | 37181,7 | 37181,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 34733,5 | 34733,5 |
| местные бюджеты | 2398,2 | 2398,2 |
| государственные  внебюджетные фонды  Российской  Федерации |  |  |
| территориальные  государственные  внебюджетные фонды |  |  |
| внебюджетные  источники |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | к Соглашению от «03» июля 2015г. № 03-15-1/01-2 | | | | | | | |
| ОТЧЕТ об осуществлении расходов бюджета и о достижении целевых показателей результативности использования Субсидии муниципального образования Черемисиновский район  (наименование муниципального образования)  на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов,  не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог включая расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета  за 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Предусмотренный на 2015г. объем бюджетных ассигнований (по соглашению), тыс. руб. | | | | | Объем финансирования, предусмотренный муниципальными контрактами и иными договорами, тыс. руб. | | | | Фактически профинансировано с начала года, тыс. руб. | | | | | Кассовый расход с начала года (оплачено подрядчику),  тыс. руб. | | | | | Фактически освоено средств с начала года, тыс. руб. | | | | | Значение целевых показателей результативности использования субсидии | | | | | | | | |
| всего | | в том числе: | | | всего | в том числе: | | | всего | | в том числе: | | | всего | | в том числе: | | | всего | | в том числе: | | | площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, кв.м. | | | | | прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием, единиц | | | |
| област-ной бюджет | бюджет МО | | област-ной бюджет | | бюджет МО | област-ной бюджет | | бюджет МО | област-ной бюджет | бюджет МО | | област-ной бюджет | бюджет МО | | план | | факт | | | план | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | | 18 | | 19 | | | 20 | | 21 | |
| 1 | Строительство объекта: «Автомобильная дорога "Курск - Касторное - Новые Савины - д. Безобразово" в Черемисиновском районе Курской области» | 36561,6 | | 34733,5 | 1828,1 | | 36561,6 | 34733,5 | | 1828,1 | 36561,6 | | 34733,5 | | 1828,1 | 36561,6 | | 34733,5 | 1828,1 | | 36561,6 | | 34733,5 | 1828,1 | | 18534 | | 18534 | | | 1 | | 1 | |
|  | ИТОГО: | 36561,6 | | 34733,5 | 1828,1 | | 36561,6 | 34733,5 | | 1828,1 | 36561,6 | | 34733,5 | | 1828,1 | 36561,6 | | 34733,5 | 1828,1 | | 36561,6 | | 34733,5 | 1828,1 | | 18534 | | 18534 | | | 1 | | 1 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |