Мониторинг

реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения» отчетный период 2015 год

Ответственный исполнитель: управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование МП основного мероприятия, контрольного события | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализ-ации мероп-риятия | Факт окончания реализа-ции мероприя-тия, наступле-ния контроль-ного собы-тия | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| преду-смотре-но МП | кассовое испол-нение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области» |
| 1 | Контрольное событие 1.3. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | Заклю-чены конт-ракты | Подписаны акты выполнен-ных работ | 2398,2 | 2398,2 | 2 |

Начальник управления строительства,

архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ,

транспорта, связи и ГО ЧС Администрации

Черемисиновского района А.С.Здоровцов

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, областного бюджета,**

**бюджетов государственных внебюджетных фондов,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на**

**реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы, ведомственнойцелевой программы,основного мероприятия |  Источники  ресурсного  обеспечения  |  Оценка расходов [<1>](#Par1465) | Фактическиерасходы [<2>](#Par1466) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и безопасности дорожного движения»  | всего  | 37181,7 | 37181,7 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет  | 34733,5 | 34733,5 |
| местные бюджеты  | 2398,2 | 2398,2 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |
| Подпрограмма 1  | «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области» | всего  | 37181,7 | 37181,7 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет  | 34733,5 | 34733,5 |
| местные бюджеты  | 2398,2 | 2398,2 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Соглашению от «03» июля 2015г. № 03-15-1/01-2  |
| ОТЧЕТоб осуществлении расходов бюджета и о достижении целевых показателей результативности использования Субсидии муниципального образования Черемисиновский район (наименование муниципального образования) на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог включая расходы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета за 2015 год |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование объекта | Предусмотренный на 2015г. объем бюджетных ассигнований (по соглашению), тыс. руб. | Объем финансирования, предусмотренный муниципальными контрактами и иными договорами, тыс. руб. | Фактически профинансировано с начала года, тыс. руб. | Кассовый расход с начала года (оплачено подрядчику), тыс. руб. | Фактически освоено средств с начала года, тыс. руб. | Значение целевых показателей результативности использования субсидии |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, кв.м. | прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием, единиц |
| област-ной бюджет | бюджет МО | област-ной бюджет | бюджет МО | област-ной бюджет | бюджет МО | област-ной бюджет | бюджет МО | област-ной бюджет | бюджет МО | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Строительство объекта: «Автомобильная дорога "Курск - Касторное - Новые Савины - д. Безобразово" в Черемисиновском районе Курской области» | 36561,6 | 34733,5 | 1828,1 | 36561,6 | 34733,5 | 1828,1 | 36561,6 | 34733,5 | 1828,1 | 36561,6 | 34733,5 | 1828,1 | 36561,6 | 34733,5 | 1828,1 | 18534 | 18534 | 1 | 1 |
|   | ИТОГО: | 36561,6 | 34733,5 | 1828,1 | 36561,6 | 34733,5 | 1828,1 | 36561,6 | 34733,5 | 1828,1 | 36561,6 | 34733,5 | 1828,1 | 36561,6 | 34733,5 | 1828,1 | 18534 | 18534 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |