Мониторинг

реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» отчетный период 2015 год

Ответственный исполнитель: управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование МП основного мероприятия, контрольного события | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализ-ации мероп-риятия | Факт окончания реализа-ции мероприя-тия, наступле-ния контроль-ного собы-тия | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| преду-смотре-но МП | кассовое испол-нение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 **"Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Черемисиновского района"** |
| 1 | Контрольное событие 1.1. |  «Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» | управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | Заклю-чен конт-ракт | Подписан акт выполнен-ных работ | 150 | 150 | 1 |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Черемисиновском районе" |
| 2 | Контрольное событие 2.1. | Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры Черемисиновского района | управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | Заклю-чен конт-ракт | Подписан акт выполнен-ных работ | 2623,3\* | 731,6 | 1 |
| 3 | Контрольное событие 2.3. | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования | управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | Заклю-чен конт-ракт | Подписан акт выполнен-ных работ | 128,2 | 128,2 | 8 |

\* из-за финансового риска не выполнены целевые показатели подпрограммы 2 (мероприятие 2.1. «Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры Черемисиновского района» не выполнено в полном объеме по причине отсутствия финансирования областного бюджета, указанное мероприятие перенесено на 2016 год)

Начальник управления строительства,

архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ,

транспорта, связи и ГО ЧС Администрации

Черемисиновского района А.С.Здоровцов

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, областного бюджета,**

**бюджетов государственных внебюджетных фондов,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на**

**реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы, ведомственнойцелевой программы,основного мероприятия |  Источники  ресурсного  обеспечения  |  Оценка расходов [<1>](#Par1465) | Фактическиерасходы [<2>](#Par1466) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» | всего  | 1271,6 | 1271,6 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет  | 261,8 | 261,8 |
| местные бюджеты  | 1009,8 | 1009,8 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |
| Подпрограмма 1  | «**Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Черемисиновского района**» | всего  | 150,0 | 150 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |
| местные бюджеты  | 150,0 | 150 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Черемисиновском районе | всего  | 1121,6 | 1121,6 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет  | 261,8 | 261,8 |
| местные бюджеты  | 859,8 | 859,8 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |

ОТЧЕТ

о расходовании Субсидии из областного бюджета муниципальным образованием

«Черемисиновский район» Курской области

на софинансирование расходных обязательств по разработке документов градостроительного зонирования –

*корректировка правил землепользования и застройки сельских поселений*

за январь- декабря 2015 года

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Объем бюджетных ассигнований | Профинансировано (с начала года нарастающим итогом) | Кассовый расход | Освоено |
| Всего на год | в том числе | Всего на год | в том числе | Всего на год | в том числе |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | «Черемисиновский район» Курской области | 390032,00 | 261828,99 | 128203,01 | 128203,01 | 261828,99 | 128203,01 | 128203,01 | 261828,99 | 128203,01 | 390032,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МО «Краснополянский сельсовет» | 50493,00 | 32731,00 | 17762,00 | 17762,00 | 32731,00 | 17762,00 | 17762,00 | 32731,00 | 17762,00 | 50493,00 |
| 1.2. | МО «Михайловский сельсовет» | 49464,00 | 32728,00 | 16736,00 | 16736,00 | 32728,00 | 16736,00 | 16736,00 | 32728,00 | 16736,00 | 49464,00 |
| 1.3. | МО «Ниженский сельсовет» | 49490,00 | 32727,00 | 16763,00 | 16763,00 | 32727,00 | 16763,00 | 16763,00 | 32727,00 | 16763,00 | 49490,00 |
| 1.4. | МО «Петровский сельсовет» | 46776,00 | 32728,00 | 14048,00 | 14048,00 | 32728,00 | 14048,00 | 14048,00 | 32728,00 | 14048,00 | 46776,00 |
| 1.5. | МО «Покровский сельсовет» | 47975,00 | 32730,00 | 15245,00 | 15245,00 | 32730,00 | 15245,00 | 15245,00 | 32730,00 | 15245,00 | 47975,00 |
| 1.6. | МО «Русановский сельсовет» | 49623,00 | 32727,00 | 16896,00 | 16896,00 | 32727,00 | 16896,00 | 16896,00 | 32727,00 | 16896,00 | 49623,00 |
| 1.7. | МО «Стакановский сельсовет» | 48804,00 | 32728,00 | 16076,00 | 16076,00 | 32728,00 | 16076,00 | 16076,00 | 32728,00 | 16076,00 | 48804,00 |
| 1.8. | МО «Удеревский сельсовет» | 47407,00 | 32729,99 | 14677,01 | 14677,01 | 32729,99 | 14677,01 | 14677,01 | 32729,99 | 14677,01 | 47407,00 |

Глава Черемисиновского района М.Н.Игнатов

Главный бухгалтер Н.П.Киенко

Приложение№2

к Соглашению

от 14 октября 2015г.№79

ОТЧЕТ

о достижении показателей результативности предоставления Субсидии в 2015 году муниципального образования

«Черемисиновский район» Курской области

на разработку документов градостроительного зонирования сельских поселений

за январь - декабря 2015 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Значение показателя на начало отчетного периода | Значение показателя на конец отчетного периода |
| Освоение выделенных ассигнований на разработку документов градостроительного зонирования – корректировку ПЗЗ | 0% | 100% |
| Обеспечение документами градостроительного зонирования – корректировка ПЗЗ | 0% | 100% |

Глава Черемисиновского района Курской области М.Н.Игнатов